Termo de Abertura do Projeto (TAP)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Histórico | Responsável |
| 1.0 | 25/02/2017 | Criação do TAP | Equipe de Desenvolvimento |

* Objetivo

Implementar um Sistema de Gerenciamento de Clientes e Alunos no salão de Beleza Shalon no dia 16 de junho de 2017.

Aprovado

13 de março de 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Gerente de Projeto | Patrocinador | Cliente |

* Partes interessadas

|  |  |
| --- | --- |
| **Partes Interessadas** | **Ocupação** |
| Aléx dos Santos | Gerente de Projeto |
| Paulo Gabriel Ronchini, Leandro, Thiago, Emmanuel Rodrigues Martins. | Equipe de desenvolvimento. |
| Roseli Rodrigues Martins | Cliente |

* Autoridade do Gerente de Projeto
  + Controlar prazos;
  + Manter contato com o cliente;
  + Dar suporte a equipe de desenvolvimento;
  + Dividir tarefas;
  + Avaliar tarefas.
* Fatores críticos para o sucesso
  + As tarefas não devem ultrapassar as datas de entrega;
  + Buscar informações com o cliente constantemente;
  + Apresentar módulos do sistema previamente para o cliente;
  + Testar os módulos do sistema;
  + O comprometimento da equipe com o sistema proposto
* Restrições do Gerente de Projetos
  + Permitir que prazos sejam estendidos além do proposto;
  + Não avaliar os módulos do sistema antes de apresentar ao cliente;
  + Perder o controle da equipe de desenvolvimento;
  + Os prazos poderão ser estendidos em até três dias.
* Prazos do Projeto
  + O prazo total do Projeto será de 4 meses. Sendo um mês desse prazo para o teste e implementação do Sistema.
* Principais entregas
  + Versão alfa do sistema;
  + Versão beta do sistema;
  + Versão do sistema pronto, já testado e em operação.
* Requisitos
  + Cadastro de alunos da escola de beleza;
  + Cadastro de clientes;
  + Agendamento de tratamentos de beleza;
  + Escolha dos cursos desejados;